綜合發展實施方案各補助計畫填報管考系統及考核
為加強計畫執行效力並客觀整體盤點施政績效以利提升本府施政品質，業依據國家發展委員會106年1月24日發國字第1061200152號函將綜合發展實施方案各補助計畫納入「花蓮縣政府重要施政列管計畫管制考核要點」進行列管考評；考評方式如下：

一、執行時間：106年3月20日前請填列「花蓮縣綜合發展實施方案管考系統」(網址: http://210.69.167.63:8011/back/login.aspx)即評分參考，訂106年4月正式推動執行考評機制。

二、評核內容：管考系統所填報之「執行進度」、「計畫執行概況」「經費執行情形」、「績效達成情形」「落後原因」及「計畫改善對策」等。

三、考評獎懲：
(一)考核對象：計畫項目承辦人員及相關主管人員，依據各承辦人於管考系統網路填報計畫項目之年終執行情形及每月管考系統填報情形辦理考核。
(二)考核項目配分權重：
1. 年終執行進度：佔40%
2. 年終預算達成率：佔30%
3. 管考系統依限填報及填報內容品質：佔30%
(三)各項考核項目評分標準：
1. 管考系統填報時效：每月20日前，依限繳交或填報者評得100分，每逾期1天則予以扣減5分，以此類推；凡屬交辦案件及年度中新增之項目，未依本要點規定辦理填報管制作業，以0分計算，經1次研展科電子郵件催辦予以扣減5分，以此類推並據以評比。
2. 管考系統填報之內容品質：
表報內容品質	依規定詳實填寫且無任何瑕疵	依規定詳實填寫但部分表報內容略有瑕疵	依規定詳實填寫但部分表報內容未盡詳實	少部分未依規定填寫且內容未盡詳實	大部分表報未依規定填寫，且內容未盡詳實，尚待積極改善
評分標準	91~100分	81~90分	71~80分	61~70分	0~60分

年終計畫項目執行進度
年終執行進度(%)	100	99-90	89-80	79-70	69-60	59以下
評分標準	91~100分	81~90分	71~80分	61~70分	51~60分	0~50分

年終計畫預算達成率：
預算達成率(%)	100	99-90	89-80	79-70	69-60	59以下
評分標準	91~100分	81~90分	71~80分	61~70分	51~60分	0~50分

註：選項列管計畫依預算來源機關規定完成期程為最後期限。
(四)考核成績等第：
1. 90分以上為優等
2. 80分以上未滿90分為甲等
3. 70分以上未滿80分為乙等
4. 60分以上未滿70分為丙等
5. 未滿60分者為丁等
(五)獎懲標準：
計畫項目承辦人員及相關主管人員：
評核總分	100~96分	95~90分	89~80分	79~60分	59分(含)以下
獎懲標準/承辦人員	計功2次	計功1次	嘉獎2次	不予獎懲	申誡2次
獎懲標準/主辦科長	計功1次	嘉獎2次	嘉獎1次	不予獎懲	申誡1次
獎懲標準/單位主管	嘉獎2次	嘉獎1次	嘉獎1次	不予獎懲	申誡1次

1. 同一承辦人員負責2項以上計畫項目者，以其平均成績作為獎懲基準。
2. 主管人員之評核成績以所主管受考評個別標案之總平均計算。
3. 受考核人員執行或承辦計畫項目期間未滿3個月者免獎懲，3個月以上未滿6個月者減半辦理，6個月以上者依第1目至第3目規定辦理。
4. 各局處彙整窗口有功人員得酌予獎勵。
(六)考核方式
1. 考核方式依管考系統填列內容及執行情形採書面方式辦理進行評分。
2. 年度考評應依「花蓮縣政府重要施政列管計畫管制考核要點」於年度終了 3個月內完成年終考核彙整函送國發會。
3. 跨年度計畫則依該年度訂定執行目標(包含年度執行率及預算達成率)進行考評。
4. 如有未明確規範之部分，應依「花蓮縣政府重要施政列管計畫管制考核要點」辦理。