舊遠百拆除彙整表

截至3月15日16時30分止

| 類別 | 目前狀況 | 總計 | 處理情形 | 照片資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營建混合物清運。 | 目前拆除遠東百貨營建混合物清運至國福堆置場(第二堆置場)堆置。 | 163車次 | 遠東百貨拆除之營建混合物陸續清運至國福堆置場堆置，本局人員確實控管進廠車號車次。 已清運163車次: 第一堆置場(統帥大飯店) 3月12日27車次 3月13日58車次 3月14日50車次 3月15日28車次 共計:163車次 |  |
| 災區拆除工程及路面揚塵巡查 | 舊遠百現場進行大樓拆除及土方清運作業中，周邊路段及清運路段有持續灑(花蓮市公所水車) 。 拆除現場有承包廠商水車灑水保持路面濕潤。 國福土資場現場由亞洲水泥水車進行灑水作業。 協請花蓮市公所派出一台8噸水車，2名工作人員至 (舊遠百大樓)執行清運道路及作業區周邊道路灑水清掃作業。 協請亞洲水泥股份有限公司派出一台3頓消防車(2名工作人員) 執行國福土資場堆置區灑水作業。 協請河川揚塵計畫派出一台2頓洗街車(2名工作人員) 執行夜間清運路線灑水作業。 | 環保局固定計畫： 巡查人力：2人 107.03.12-107.03.14 巡查次數： 拆除現場7次 國福土資場5次 巡檢123 km。 環保局營建管制計畫： 巡查人力：2人 107.03.12-107.03.14 巡查次數： 拆除現場6次 國福土資場6次 巡檢66 km。 花蓮市公所水車 107.03.12-107.03.14 工作人員:2名人員 用水量:132噸 路段公里:329km。 河川揚塵計畫 107.03.12-107.03.14 工作人員;2名人員 用水量:33噸 路段公里:85km。 亞洲水泥股份有限公司 107.03.12-107.03.14 工作人員:2名人員 用水量:73.5噸 。 路段:國福堆置區及周邊道路 寬聯營造股份有限公司(承包廠商) 工作人員:1名人員 用水量:72噸 。 路段:舊遠百大樓周邊道路。 以上截至3月14日止，巡查次數共計24次、巡查路段共計189Km及灑水車用水量共計310.5、路段公里數共計414 km。 | 環保局固定計畫、營建管制計畫、花蓮市公所、河川揚塵計畫： 巡查路段及洗掃路段：中華路右轉→和平路→上永吉橋→右轉中央路→左轉中山路→上國福大橋→左轉福光街→暫置堆區。 亞洲水泥股份有限公司洗掃土資場作業區。 截至目前，道路巡檢時並未發現有土石污染路面情形，而拆除現場有進行灑水，導引第一輛載運鋼筋車輛司機至威神土資場過磅稱重，並依核定行駛路線至國福土資場，下料後，再次導引至威神土資場過磅稱重空車。 其後因噴灑作業，運輸物料含水量高，車輛污水收集系統效果不佳而導致路面有局部髒污。 通知洗掃路段：清運路線。 | 拆除現場進行灑水減塵作業。 市公所水車於舊遠百現場進行洗掃作業 舊遠百附近道路路面濕潤 舊遠百夜間承包商水車灑水保持路面濕潤。 載運鋼筋車輛過磅 中央路三段路口路面髒污、無揚塵情形。 亞泥水車國福土資場堆置區進行灑水作業 國福土資場道路巡檢現況 |
| 環境衛生-流動公廁 | 因舊遠百拆之建築廢棄物運至國福土資場暫存，故於國福土資場設置流動廁所1座供值班人員使用。 | 3/13(二)設置流動廁所1座。 | 常態維護流動廁所清潔。 |  |
| 清運垃圾災區垃圾清運 | 於國福土資場設置一般垃圾桶、資源回收桶、廚餘桶、打掃用水桶各1個。 | 3/13(二) 於國福土資場設置一般垃圾桶、資源回收桶、廚餘桶、打掃用水桶各1個。 | 常態維護環境衛生。 |  |

花蓮縣環境保護局