舊遠百拆除彙整表
截至3月15日16時30分止
類別	目前狀況	總計	處理情形	照片資料
營建混合物清運。	目前拆除遠東百貨營建混合物清運至國福堆置場(第二堆置場)堆置。	163車次	遠東百貨拆除之營建混合物陸續清運至國福堆置場堆置，本局人員確實控管進廠車號車次。 / 已清運163車次: / 第一堆置場(統帥大飯店) / 3月12日27車次 / 3月13日58車次 / 3月14日50車次 / 3月15日28車次 / 共計:163車次
災區拆除工程及路面揚塵巡查	舊遠百現場進行大樓拆除及土方清運作業中，周邊路段及清運路段有持續灑(花蓮市公所水車) 。 / 拆除現場有承包廠商水車灑水保持路面濕潤。 / 國福土資場現場由亞洲水泥水車進行灑水作業。 / 協請花蓮市公所派出一台8噸水車，2名工作人員至 (舊遠百大樓)執行清運道路及作業區周邊道路灑水清掃作業。 / 協請亞洲水泥股份有限公司派出一台3頓消防車(2名工作人員) 執行國福土資場堆置區灑水作業。 / 協請河川揚塵計畫派出一台2頓洗街車(2名工作人員) 執行夜間清運路線灑水作業。	環保局固定計畫： / 巡查人力：2人 / 107.03.12-107.03.14 / 巡查次數： / 拆除現場7次 / 國福土資場5次 / 巡檢123 km。 / 環保局營建管制計畫： / 巡查人力：2人 / 107.03.12-107.03.14 / 巡查次數： / 拆除現場6次 / 國福土資場6次 / 巡檢66 km。 / 花蓮市公所水車 / 107.03.12-107.03.14 / 工作人員:2名人員 / 用水量:132噸 / 路段公里:329km。 / 河川揚塵計畫 / 107.03.12-107.03.14 / 工作人員;2名人員 / 用水量:33噸 / 路段公里:85km。 / 亞洲水泥股份有限公司 / 107.03.12-107.03.14 / 工作人員:2名人員 / 用水量:73.5噸 。 / 路段:國福堆置區及周邊道路 / 寬聯營造股份有限公司(承包廠商) / 工作人員:1名人員 / 用水量:72噸 。 / 路段:舊遠百大樓周邊道路。 / 以上截至3月14日止，巡查次數共計24次、巡查路段共計189Km及灑水車用水量共計310.5、路段公里數共計414 km。	環保局固定計畫、營建管制計畫、花蓮市公所、河川揚塵計畫： / 巡查路段及洗掃路段：中華路右轉→和平路→上永吉橋→右轉中央路→左轉中山路→上國福大橋→左轉福光街→暫置堆區。 / 亞洲水泥股份有限公司洗掃土資場作業區。 / 截至目前，道路巡檢時並未發現有土石污染路面情形，而拆除現場有進行灑水，導引第一輛載運鋼筋車輛司機至威神土資場過磅稱重，並依核定行駛路線至國福土資場，下料後，再次導引至威神土資場過磅稱重空車。 / 其後因噴灑作業，運輸物料含水量高，車輛污水收集系統效果不佳而導致路面有局部髒污。 / 通知洗掃路段：清運路線。	拆除現場進行灑水減塵作業。 / 市公所水車於舊遠百現場進行洗掃作業 / 舊遠百附近道路路面濕潤 / 舊遠百夜間承包商水車灑水保持路面濕潤。 / 載運鋼筋車輛過磅 / 中央路三段路口路面髒污、無揚塵情形。 / 亞泥水車國福土資場堆置區進行灑水作業 / 國福土資場道路巡檢現況
環境衛生-流動公廁	因舊遠百拆之建築廢棄物運至國福土資場暫存，故於國福土資場設置流動廁所1座供值班人員使用。	3/13(二)設置流動廁所1座。	常態維護流動廁所清潔。
清運垃圾災區垃圾清運	於國福土資場設置一般垃圾桶、資源回收桶、廚餘桶、打掃用水桶各1個。	3/13(二) 於國福土資場設置一般垃圾桶、資源回收桶、廚餘桶、打掃用水桶各1個。	常態維護環境衛生。

花蓮縣環境保護局