中華民國100年11月15日

玉里鎮民代表會第19屆第3次定期大會

施  政  總  報  告

鎮長   劉 德 貞

施  政  總  報  告

李主席、呂副主席及各位代表女士、先生：
大家好！

欣逢  貴會第19屆第3次定期大會開議，首先謹致恭賀之忱！德貞率公所各課室主管向  貴會提出施政總報告，深感榮幸。在過去的會期當中，感謝各位代表女士、先生對德貞與公所團隊的匡督與鞭策，使得鎮政工作得以順利推展；謹此表達由衷的謝忱！德貞深切瞭解鎮民對於公所行政團隊有高度的期許，為讓施政的作為，更貼近民意；未來德貞將帶領公所團隊在穩健中求創新，提昇行政效率，加強便民服務及廣納建言，使施政的計畫方向更具周延性，打造玉里成為多元文化及活力的優質家園。

壹、前言：

本所各課室半年來重要施政工作的推動情形，均於書面報

告中詳細敘明，在此不再贅述。至於  貴會第19屆第2次大會議決案件執行情形彙編，皆以另送  貴會提供各位代表女士、先生參閱；此外，為具體施政作為，針對本會期提出之總預算案，懇請  貴會代表予以指正與支持，讓鎮政的推動更能符合民意之期待。現德貞謹就公所團隊半年來的施政重點及未來施政方針簡要報告，敬請各位代表女士、先生不吝指正與賜教。

貳、重要鎮政建設執行情形及未來施政重點

一、營造客家文化生活環境
    (一)活化客家生活館之經營
            客家生活館自95年6月26日開館營運迄100年11
        月止，已累計展出63檔次，未來將持續活化館舍經
        營，除安排展覽檔期外，並將強化志工培訓、文化創
        意商品開發、鄉土教學及文化體驗等面，以提升客家
        生活館之功能與使用率，並充實客家文化活動之深度
        與社區參與之廣度，促進在地文化之傳承、累積、成
        長與創新。
    (二)辦理全國客家日活動
            行政院客家委員會於民國99年9月10日，公布「全
        國客家日」為每年農曆正月20日之「天穿日」。101
        年2月11日全國客家日，本所將配合舉辦「全國客家
        日」活動，藉以彰顯客家文化之獨特性，及客家族群
        崇敬天地、尊重自然作息、提倡環保節約的精神。
    (三)提報客家文化生活環境營造計畫，實現「客家文化體
        驗城鎮」之願景
            為整體規劃客家聚落，保存傳統客庄社區公共生
        活場域，強化客屬文化資產特色，本所向行政院客家
        委員會提報「客家文化生活環境營造-建構璞石閣客
        家文、產雙軸生活圈研究計畫」目前已結案，研究成
        果報告歸納二項旗艦計畫，分別為「璞石客庄文藝廊
        道計畫」與『客人城風華再現計畫』，未來將分階段
        提報計畫，爭取補助辦理，豐富本鎮文化觀光活動的
        價值內涵。

二、推動璞石文化創意產業
        「璞石畫」及「印染」為本鎮兩大特色工藝，近年本
    所除積極開班授課，深入社區扎根外，亦透過赴外縣市展
    覽，同步在外打響名號，為了進一步將具地方特色的文化
    創意轉型為實體產業，本所依據「地方產業發展基金補助
    要點」向經濟部提報「璞石文化創意產業」單一型補助計
    畫，並獲核定3年600萬元經費執行，本計畫目的，在將
    本鎮的璞石畫及印染產業予以特色化並擴大產業效益。以
    璞石畫及印染兩大藝術相關產業為主軸，以「深耕培育」、
   「文創精品」、「場域提升」及「品牌拓展」為產業推動
    構想，協助業者強化特色，配合自身的資源鎖定目標市
    場，並深入剖析玉里在地文化，找出具合作發展潛力
    的元素及連結專業技術能量，推動空間與文化氛圍形
    塑，整合行銷推廣活動樹立產業形象，創造在地藝術
    工作者的嶄新價值，並推廣相關文化藝術精品，活絡
    在地產業經濟。

三、基層機關行動資訊服務試辦，提升服務效率及縮短服務時
    程

本所獲行政院研究發展考核委員會評估選定，擔任第
    四階段電子化政府「e化服務宅配到家」示範發展點，配
    合第四階段電子化政府計畫－旗艦六「e化服務宅配到家」
    計畫推動，透過基層公務人員以可攜式行動裝置直接服務
    民眾，以提升行政效率及發揮主動服務精神，將服務直接
    送到有需要的民眾手上，進而提升政府整體服務品質與民
    眾滿意度。

四、配合「東部永續發展綱要計畫」－持續推動玉里觀光城鎮總體營造計畫

依據行政院「東部永續發展綱要計畫」，東部地區應以觀光產業發展為主軸，並將玉里定位為「三心二軸雙環」空間發展模式中的次核心城鎮，以玉里為中心，結合縱谷及海岸軸帶周邊資源，串連花蓮市及臺東市兩個主要區域，強化其整體觀光發展網絡，帶動東部觀光永續發展。

（一）編訂「玉里觀光城鎮總體營造景觀發展綱要計畫」(第

二期)

本所在推動整體規劃及研提實施方案上，希望依「100年玉里鎮景觀綱要計畫」(第二期)為方向，此綱要計畫必須充分考量上位與細部計畫分工互補整合的可能性以強化整體發展潛力，計畫實施是以分年分期持續性的來推動。易言之，本計畫在規劃願景與實施方案的研提上，與「花蓮縣玉里地區觀光城鎮整體規劃」必須能夠理念一致且有完善的界面整合。

本項計畫已獲內政部營建署補助150萬元規劃費，目前已委由規劃公司進行實質規劃，於10月中旬完成期中審查，將於近期內召開規劃說明會邀請鄉親參加；屆時並請各位代表不吝指導。

(二）持續推動玉里環鎮自行車道整體建設計畫

本案獲行政院體育委員會補助3,000萬元辦理本
        鎮東環線玉里大堤及玉水圳水與綠生態景觀路段，以
        銜接舊鐵道自行車路段、璞石閣公園及鎮民廣場（一
        號公園）預計年底前完工啟用。另本所並已向內政部

營建署提報西環線路段計畫，持續爭取經費完成整體
        建設。

(三）辦理玉里舊街區整體風貌營造計畫之後續建設計畫                
            本所於99年度提報「玉里圓環都心及八通關古
        道整體規劃」後續建設計畫，以爭取經費辦理第一階
        段實質建設規劃，已獲內政部營建署核定補助150萬
        元規劃費，目前已委由規劃公司進行實質規劃，於9
        月下旬完成期中審查，將於近期內召開規劃說明會邀
        請鄉親參加；屆時並請各位代表不吝指導。

(四) 配合中央政府推動東部永續發展綱要計畫並積極籌
        劃因應｢花東地區建設發展條例｣實施後之提案計畫
        準備

配合東部永續發展綱要計畫101年實質推動計
        畫，本所於100年10月提報「玉里、成功觀光城鎮
        發展計畫101年實質工程計畫」，包括「玉里鎮河川
        水岸水與綠整體營造規劃」、「玉里鎮特定建築立面
        改造計畫」、「玉里地區自行車慢遊系統發展計畫」

等三項計畫，爭取列入101年優先補助推動計畫。

另配合內政部營建署辦理「推動東台灣養生醫療
        休閒產業暨人才東移計畫｣今年以啟動玉里、富里輔
        導推動計畫，本所並配合輔導相關業者積極來推動。
            花東地區建設發展條例已正式公布實施，花蓮
        縣政府於9月下旬邀請經建會簡任技正至本所召開
        南區政策說明會，本所於會中同時提出本鎮短中長
        期建設計畫供規劃單位參考，期於第一時間作好準
        備，為本鎮爭取更多實質建設。

五、積極辦理內政部生活圈道路系統闢建計畫

生活圈道路系統闢建計畫－玉里鎮五權街及建國一、
    二、三、四街建設計畫獲中央補助道路闢建工程費3,500
    萬元。現階段正積極辦理地上物拆遷補償費發放作業，總
    計補償費及獎勵金6,270萬元，目前已完成95%。有關工
    程闢建部份，本所於100年7月中旬完成工程發包訂約作

業，並已通知廠商於近期內進場動工，預計於101年3月
    底前完成該區域之道路系統開闢。

六、加強辦理原住民部落建設計畫

（一）辦理原住民部落造景及基礎環境建設計畫
            100年度本所爭取行政院原住民族委員會辦理
        原住民部落造景及基礎環境建設計畫，其中由本所
        執行之哈拉灣部落基礎環境改善工程395萬元及阿
        飛赫、苓雅仔、喜郎宮部落基礎環境改善工程239
        萬元，目前都已完工驗收中。另101年度將針對部  
        落需求，持續提報計畫爭取補助。

(二）辦理原鄉動脈部落農路改善計畫

100年度本所爭取行政院原住民族委員會辦理
     原鄉動脈部落農路改善計畫：樂合里聖母農路、東
     豐里二贊平及坪頂農路、觀音里農路、松浦里農路、
     春日里及德武里農路改善工程計7件2,500萬元。
     目前皆已發包施工,將於11月底前完工驗收。另101
     年度將持續提報計畫，來爭取中央補助，期使部落
     農路，能逐年獲得改善。

（三）持續辦理原住民部落飲水改善計畫

100年度本所爭取行政院原住民族委員會補助
        本鎮部落飲水改善計畫包括德武里、長良里、春日
        里、樂合里安通部落簡易自來水改善工程計5件
        4,272萬元，其中本所執行之安通部落及河東地區
        濾水設備改善等二件目前皆已發包施工中。本所101
        年度將視部落需求，逐年提報計畫爭取中央補助改
        善部落用水品質及安全。

七、賡續辦理各里基礎建設以改善環境品質

本所每年持續辦理各里基層建設座談會，依據各里需
    求提報基礎建設計畫，爭取經費加強改善各里基礎建設，
    維護安全生活環境，提升鎮民生活品質。本所於10月初
    提報基層建設計畫需求2,500萬元，爭取中央補助辦理。
    俟計畫核定後，依各里需求儘速執行，逐步改善基礎環境
    品質。

（100年執行各項基礎建設明細參閱課室工作報告）

八、加強落實農村基礎人力輔導培育工作

本年度為改善農村農產行銷通路之不足，因應網路通路之發展而辦理之「無實體通路」應用專班，經兩個月的訓練，已讓一期學員可在網路通路上嘗試推銷及販售自家農產，改善產銷通路略有薄績。因應民眾之需求，目前正在辦理第二期之培訓，冀望經由輔導工作，可以協助更多的農民拓展行銷通路，進而增進收益。

九、積極推動「玉里米」鎮產標章認證工作

為提升玉里鎮水稻產銷環境，本所推動「玉里米」鎮產標章認證工作，承蒙上級單位之支持，補助本所購置相關的檢驗儀器及設備，本所將在原聯合里辦公處，設立玉里米水稻檢驗站，讓我們推動「玉里米」鎮產標章的工作又向前邁進了一大步，我們也期盼，有更多的鄉親能夠加入這項計畫，讓我們一起為玉里的願景努力。

十、全力促成赤柯山林地解除工作

在本鎮赤柯山林地解除工作的進度方面，再次感謝各
    級單位給予本鎮的各項協助，特別感謝林務局在這一年來
    的大力支持與協助，目前赤柯山林地解除基地工作，已由

林班地解除，劃入山坡地。現正在辦理土地移交予國有財

產局之作業當中，雖然進度比我們原先預期的落後一些時
    程，但針對本案，本所絕對會持續的關切其進度，務必儘
    速促成本案的完成。

十一、辦理部落家政班研習教育，發展原住民地方特色產業          
        為使原住民家政技藝及傳統手工藝品得以傳承，本
    （100）年度依部落需求分別在瑟冷部落、阿飛赫部落、
    喜瑯宮部落、達蓋部落，辦理背心，落合谷部落、馬太林、
    馬谷達璦及督旮薾部落辦理肚兜、情人袋及拼布手提包等
    七場研習活動。

另為發展地方產業在地特色，辦理部落璞石畫進階班
    及印染研習初級班，培育部落人才40人，期望透過專業
    老師教導結合部落文化，發展出自己特色產業及建立產銷
    管道，創造部落經濟商機。

十二、賡續辦理部落核定作業

本（100）年度持續辦理本鎮瑪谷達璦、都旮薾、瑟
    冷、巴島力安等四個部落核定作業，訪查部落概況、調查
    部落範圍相關圖文等內容，已送行政院原住民族委員會核
    定中，以釐清部落生活範圍，實踐原住民族基本法保障原
    住民的各項權利，並作為未來規劃推動原住民族自治之基
    礎。

十三、賡續提報100年原住民部落永續發展計畫

本（100）年度積極輔導春日里織羅等部落提報計畫
    ，落合谷(福音)部落蒙行政院原住民族委員會補助212萬
    元；織羅部落補助200萬元。以落實部落深耕文化，改善
    部落經濟文化產業及環境之永續發展。

十四、花東原住民族部落觀光發展資源整合計畫

向行政院原住民族委員會提報本鎮「花東原住民族部
    落觀光發展資源整合計畫」獲補助140萬元整；實施地點
    為苓雅部落、織羅部落及哈拉灣部落。以運用部落「節慶 
    行銷」概念進而推動「祭典遊程」為核心，結合部落旅遊
    景點、培養導覽人才、開發部落文化創意產業、農特產品
    包裝設計、研發部落美食、規劃遊客體驗活動、藉以推動
    觀光旅遊行銷計畫及保留固有之傳統文化。並將部落豐年
    祭提昇為文化觀光層次的主軸，透過行銷進一步帶動原民
    部落之產業經濟發展。

十五、爭取吉哈蓋、巴島力安部落周邊景觀設施改善工程

向交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處爭取施

作吉哈蓋(長良部落)周邊景觀設施改善工程，解決部落
    聚會所廣場遮雨排水問題，另向花蓮縣政府爭取巴島力

安歌舞廣場週邊排水工程，以期部落在辦理部落祭典相

關活動時，提供完善聚會場所。

十六、爭取興建安座部落聚會所廣場

為期管用合一，本(100)年度完成安通國小舊址撥用
    案，取得土地管理權，期望透過行政院原住民族委員會爭
    取經費興建安座聚會所廣場，提供部落祭典、平日聚會及
    研習場所，提昇部落公共生活品質。

參、結語：

鎮務的推動，必須勠力以赴，全力落實，這是德貞心心念念之所在。雖然地方財政日益困絀，但德貞與公所團隊推動鎮政建設的腳步沒有鬆懈過，並依地方建設需求方向，持續提報計畫向中央爭取經費；期讓規劃中的玉里鎮政藍圖能逐步來推動。期間，各位代表主動參與地方重要建設規劃案審查的精神及對工程品質的要求與關切，德貞再一次表達謝意與敬意。展望未來，期盼各位代表女士、先生繼續給予支持與鞭策，同時對於鎮政應興應革事項不吝指教、廣提建言、反映民意，期在所會共同努力之下為玉里鎮帶來新氣象，為全體鎮民爭取更大的福祉！

最後謹祝大會圓滿成功！

李主席、呂副主席、各位代表女士、先生平安如意，心想事成！